# Beschrijving: Beschrijving: Fon525_200

# Notulen

Onderwerp:

Datum: 01-05-2017 Tijd: 13.15

Plaats: Eindhoven

Voorzitter: Dimitri Waard Notulist: Jeroen van den Akker

Tutor: S. Alers Client: S. Alers

Aanwezigen: Jeroen van den Akker, Dimitri Waard, Remco Aarts, Bas Janssen, Robert Delmar, Addie Perenboom, Sjriek Alers

Afwezig: -

1. **Notulen vorige vergadering**
2. **Terugblik afgelopen week**

Meivakantie

* ROS
* POR
* HWA
* SAF

1. **Planning deze week**

* Concept uitwerken
  + Lazy Suzan vragen bij magazijn hoe dit besteld moet worden
  + Misschien zelf bestellen met daarbij geld terugvragen
  + Magazijn uitwerken waar de klem op komt bevestiging
  + Losmaken pakket issue opgelost
* Desicion logic
  + Efficiëntste bepalen verder uitwerken
* Robot inventory check
  + Is er nog plek? Verder uitwerken
* R2R communicatie
  + Finetunen
* Simulatie
  + Vier is tot nu toe de max
  + Geen volgende simulatie maar met fysieke turtles

1. **Scrum**

Op achterstand gekomen door middel van de vele opdrachten

Gaan onderdelen bestellen

Concept details lopen we achter. Lopen een week achter door de vakantie en opdrachten.

We verwachten de achterstand in te halen door dat we meerdere opdrachten hebben gedaan SAF is al af wat later gepland zal zijn.

1. **Discussie**

* Door alle opdrachten voor de vakken is het qua tijd voor het project wat minder.
* Poster samenvatting/presentatie
  + Is nodig voor het lab
  + Moet een klein verhaaltje
  + Plaatje erbij
  + Presentatie met poster is volgens ons niet mogelijk
    - Anders dan we dachten is een soort beurs methode mensen die langs komen en vragen stellen
* Documentatie moet aanwezig zijn
  + Dit wordt waarschijnlijk digitaal
  + Paper is nog niet helemaal er doorheen